2018年度杭州市市直单位绩效考核目标完成情况自评表

目标编码：

| 目标名称 | 河湖治理和生态修复 |
| --- | --- |
| 考核内容及指标 | 围绕钱塘江综合保护与利用，加强钱塘江岸线管控和保洁管理，全年堤防海塘巡查不少于12次，加快生态修复，牵头完成河湖库塘清淤（污）680万立方米、农村河道综合整治225公里；创建省市“美丽河湖”15条，其中省级5条。落实已整治河道的保洁和巡查机制。 |
| 自评分 |  | （目标初始分值： 分） 注：自评分不能大于目标初始分值 |
| 目标完成情况 | 一、完成情况 钱塘江保洁累计打捞垃圾2200吨，打捞动物尸体483具；开展钱塘江堤防海塘常态化巡查工作，全年巡查20余次（提供相关巡查记录12次）；加快生态修复，全市完成河湖库塘清淤762万方，完成率112%；完成农村河道综合整治226公里，完成率100.8%；创建市级“美丽河湖”39条，其中5条市级河湖（东河上城区段、东河下城区段、江干区丁兰片区河道、临安区昌南溪河桥段、淳安县枫林港）被列入2018年度省级“美丽河湖”创建名录；同时按照《浙江省“美丽河湖”评定管理办法》（浙水河〔2018〕15号）关于“已被评为3A及以上景区核心区和国家级水利风景区的河湖，原则上可直接评定为省级美丽河湖”的规定，我市两条列入水利部国家水利风景区名单的河段（富阳市富春江水利风景区、桐庐县富春江水利风景区）为省级“美丽河湖”，我市现共有省级美丽河湖7条。加强农村河道长效管理，河道保洁全覆盖，全市投入保洁资金1.12亿元，打捞垃圾7.26万吨，开展巡查2566次，巡查河道7653条。 二、绩效分析 通过美丽河湖建设、农村河道整治、河湖库塘清淤等工作，打造了一批安全流畅、生态健康、水清景美、人文彰显、管护高效、人水和谐的美丽河湖。 ①树立生态优先理念。一是生态化整治理念逐步从河道防洪“坚固化”向人居环境“生态化”转变，如枫林港累计投资5.6亿元，新建17座梯级水力发电站，新建11座堰坝，实现“一堰一景”，被评为省生态建设示范工程和2017年省十大“最美家乡河”之一。二是打造河湖独特韵味，重塑自然优势，如大洲溪以得天独厚的“河口湿地生态”打造精品河段，被评为国家级摄影创作基地。 ②农村河道整体防洪能力得到提升。一是提升河湖库塘通航防洪调蓄功能。如临安青山湖综保工程清淤100万立方米，提升防洪调蓄能力；钱塘江、京杭运河等航段共清淤25万立方米，提升通航能力；萧山里自横河清淤28.288万方，增大河道行洪能力。二是通过拓宽河岸、新建加固堤脚堤岸、清障疏浚等工程措施，整治河段农村河道整体防洪能力得到有效提升。如富阳区、临安区、淳安县的部分河道防洪标准均提高到了5～10年一遇，桐庐县的部分河道防洪标准由5年一遇提高至10年一遇，余杭区黄湖溪等部分河道已达到20年一遇的防洪标准。 ③生活品质得到改善。通过河道综合整治，因地制宜建设河岸绿化、游步道、亲水平台、休闲亭等工程设施，不仅改变了一些河道脏乱差的状况，而且提供了群众休闲健身的场所，为美丽乡村增添了一道靓丽的风景线，提高了农村居民的生活品质。如桐庐县江南镇的石泉溪，整治前河道杂草丛生、水流不畅、周边环境脏乱，影响周边居民的生产生活，整治后面貌焕然一新，堤顶小道、景观亭也成为了农村居民休憩的好去处。 ④综合效益得到保障。河道综合整治不仅有效地保护了两岸的耕地和人口，提高了农村引水灌溉、抗旱排涝能力，且改善河道水环境和周边人居环境，助力乡村农业观光旅游发展。据统计，余杭、萧山、富阳、临安区等项目实施的河段保护耕地约5万亩，保护人口约7万人，如建德杨村桥镇绪塘溪整治2.5公里，通过叠石堆砌、水生植物配置、节点打造，营造绕村河道风景带，提升草莓小镇的旅游能力，发挥了较好的社会、经济、生态等综合效益。生态修复促进了产业转型升级，加速经济发展。如：余杭关停9200亩的黑鱼和3000亩的甲鱼养殖，利用淤泥套种莲藕后变身千亩荷塘，生产的藕带产值大大高于养鱼；何过港投资3.5亿元，打造特色人居与乐业之间的绿色纽带，引进海外创客。 三、工作举措 ①河湖库塘清淤：一是强化清淤检测。全市共设置淤泥污染物检测点位 243个，检测率从2016年的19.6%提升至63.28%。二是试点清淤轮疏机制。作为全市清淤轮疏机制试点县，余杭、江干投入329万元，区政府批复实施方案，落实淤积监测点位935个，余杭已完成3次测量，江干完成1次测量。三是加强指导监督。全年开展清淤现场检查和指导6次。四是严格资金管理。清淤资金2000万补助农村地区529万方，单价3.6-3.9元/立方米；委托第三方对2017年市级清淤资金使用绩效评估，核查历年使用情况、制度保障及成本效益，严把资金拨付审核关。 ②农村河道整治方面：一是制定工作计划，有序推进实施。印发《2018年杭州市水利工作计划和责任分工》，明确各区、县（市）计划任务和工作职责，并要求把项目细化落实到点，实现项目清单化管理。二是加强监督检查，规范建设管理。组织开展河道整治（河湖库塘清淤）专项检查20余次，抽查项目64个，下发整改意见单12份，规范项目建设管理，加快项目建设进度，确保项目实施成效。三是强化资金保障，提高项目绩效。制定印发专项资金分配实施方案，下达补助资金8000万元。四是落实长效管护，发挥项目效益。对完成综合整治的农村河道进一步健全管护制度，落实管护经费，明确管护单位和责任人，强化河道日常监督巡查，发现问题及时进行通报并限期督促整改落实。 ③美丽河湖创建方面：一是方案标准合理。调研现状，提炼特色，明确定位，出台《杭州市美丽河湖建设实施方案（2018-2022年）》和《杭州市美丽河湖评定管理办法》。各区、县（市）出台五年实施方案和2018年度美丽河湖创建方案。二是检查指导细致。对2018年创建河湖的工程进度及面貌逐条现场检查和指导。三是评选流程严格。邀请省市县专家23位，采取专家打分、现场踏看、区县互评及网络打分等四种方式，结合现场汇报、资料及宣传片逐条打分，此次评选共收到760份满意度调查，网络投票30万余票。四是宣传氛围到位。我局在浙江日报、杭州日报、“今日关注”、杭州电视台、地铁、省治水办、天堂山水网等媒体宣传报道，扩大影响面。 |
|  |  | 累计完成工作量 | % |
| 公开程度 | ■ 公开 |
|  | □部分公开 | 部分公开内容 |
|  |  | 部分公开理由 |
|  | □不公开 | 不公开理由 |
| 是否完成 | 是 |
| 已确认上述材料内容真实、完整。 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |